Documento de requisitos técnicos

Proyecto formativo: aventura gráfica basada en tabla de jeroglíficos

Propuesta para prácticas de una semana en ACCURO

| Nombre interno del proyecto | El Archivo Perdido de Thot |
| --- | --- |
| Stack solicitado | VS Code · Python · Flask · HTML/CSS/JS · SQLite |
| Duración objetivo | 5 días laborables |
| Resultado esperado | Demo funcional navegable con puzles, inventario y panel básico de administración |

Resumen ejecutivo. Se propone una pequeña aventura gráfica web en la que el jugador debe descifrar símbolos de una tabla de jeroglíficos para avanzar por distintas salas, recuperar fragmentos de conocimiento y completar una misión final. El objetivo pedagógico es que los alumnos practiquen arquitectura web, lógica de juego, persistencia de estado, diseño de APIs sencillas, plantillas Flask y organización profesional del código.

# 1. Idea de juego propuesta

Concepto. El jugador encarna a un becario que entra en el “Archivo Perdido de Thot”, una instalación inspirada en la tabla regalada. Cada símbolo representa una pista, una llave o una regla semántica. La misión consiste en desbloquear tres cámaras, recomponer un mensaje secreto y activar el “motor de conocimiento” final.

Tono y enfoque. Aventura gráfica ligera, web, con navegación por escenas, cuadros de diálogo, objetos interactivos, inventario y puzles basados en observación, combinación de símbolos y secuencias.

## 1.1 Bucle jugable

Explorar una sala y detectar elementos clicables.

Leer pistas narrativas o visuales asociadas a jeroglíficos de la tabla.

Resolver un puzle para obtener un objeto o un fragmento de texto.

Usar el objeto en otra sala o desbloquear una nueva escena.

Guardar progreso y culminar la secuencia final.

## 1.2 Puzles mínimos recomendados

| Puzle | Descripción | Mecánica | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Traductor básico | Relacionar 5–7 símbolos de la tabla con letras o sonidos. | Selección / drag & drop simple | Código de acceso |
| Secuencia ritual | Ordenar símbolos correctos según una pista encontrada. | Validación de secuencia | Llave de piedra |
| Objeto correcto | Elegir qué objeto del inventario se usa sobre un altar o puerta. | Uso de inventario | Apertura de nueva sala |
| Mensaje final | Reconstruir una frase combinando fragmentos recogidos. | Combinación de tokens | Pantalla de victoria |

# 2. Objetivos formativos

Entender una arquitectura MVC sencilla con Flask.

Separar lógica de negocio, vistas, recursos estáticos y persistencia.

Implementar sesiones, progreso de partida y validación de acciones.

Trabajar con Git, ramas, issues y commits diarios bien descritos.

Preparar una demo reproducible y una breve documentación de despliegue local.

# 3. Alcance funcional del MVP

## 3.1 Funcionalidades obligatorias

Pantalla inicial con botón de nueva partida y continuar.

Tres escenas o salas navegables.

Sistema de diálogo o textos narrativos por escena.

Inventario visible con al menos 4 objetos.

Mínimo 3 puzles interactivos y una condición de victoria.

Persistencia básica del progreso en SQLite.

Panel sencillo de administración o depuración para reiniciar partidas y revisar estado.

Diseño responsive básico para escritorio y tablet.

## 3.2 Funcionalidades opcionales

Efectos de sonido o música ambiental.

Animaciones ligeras con CSS/JavaScript.

Sistema de pistas con penalización narrativa.

Ranking local por tiempo o número de intentos.

Carga de nuevas escenas desde JSON para facilitar ampliaciones.

# 4. Arquitectura técnica propuesta

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentación | HTML + Jinja + CSS + JS | Renderizado de escenas, inventario, diálogos y formularios | Sin frameworks pesados para una semana |
| Aplicación | Flask | Routing, lógica de juego, validaciones, sesiones y APIs internas | Blueprints recomendados |
| Dominio | Python | Reglas de puzles, estado del jugador, resolución y progresión | Separar del routing |
| Persistencia | SQLite | Usuarios de prueba, partidas, inventario y eventos | Adecuado para demo local |
| Activos | JSON / imágenes | Definición de escenas, pistas y textos | Facilita ampliación futura |

## 4.1 Estructura de carpetas recomendada

app/

__init__.py

routes/

game.py

admin.py

services/

puzzle_service.py

inventory_service.py

models/

player.py

savegame.py

templates/

base.html

index.html

room.html

puzzle.html

static/

css/

js/

img/

data/

rooms.json

puzzles.json

instance/

tests/

run.py

requirements.txt

README.md

# 5. Modelo de datos mínimo

| Entidad | Campos mínimos | Uso | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Player | id, nombre, fecha_inicio | Identificación de la partida | Alta |
| SaveGame | id, player_id, room_actual, estado, progreso_pct | Persistir avance | Alta |
| InventoryItem | id, codigo, nombre, descripcion, activo | Objetos obtenidos o usados | Alta |
| PuzzleState | id, puzzle_code, resuelto, intentos, ultima_respuesta | Controlar cada reto | Alta |
| EventLog | id, tipo, detalle, timestamp | Auditoría y depuración | Media |

# 6. Requisitos técnicos detallados

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RT-01 | La aplicación deberá ejecutarse en entorno local con Python 3.11 o superior. |
| RT-02 | Se utilizará Flask como framework web principal, con plantillas Jinja2. |
| RT-03 | La lógica de puzles no deberá quedar incrustada en las vistas; se implementará en servicios o módulos de dominio. |
| RT-04 | El progreso del jugador deberá persistirse tras recargar la página o reiniciar el servidor. |
| RT-05 | Cada acción relevante del juego deberá validarse en backend, no solo en JavaScript. |
| RT-06 | Se documentarán variables de entorno, instalación y ejecución en README. |
| RT-07 | El proyecto deberá incluir al menos 5 pruebas automáticas unitarias o funcionales básicas. |
| RT-08 | Los textos, salas y puzles deberán poder modificarse sin tocar toda la aplicación; preferentemente mediante JSON o tablas simples. |
| RT-09 | El código deberá seguir una estructura modular, nomenclatura consistente y comentarios solo donde aporten contexto real. |
| RT-10 | La interfaz deberá permitir completar la demo sin usar consola ni editar base de datos manualmente. |

# 7. Historias de usuario

Como jugador, quiero iniciar una partida nueva para empezar la aventura desde la introducción.

Como jugador, quiero inspeccionar objetos de una sala para descubrir pistas relevantes.

Como jugador, quiero almacenar objetos en un inventario para reutilizarlos más adelante.

Como jugador, quiero que el sistema recuerde mi avance para continuar la partida después.

Como administrador, quiero reiniciar una partida de prueba para repetir la demo rápidamente.

# 8. Plan de trabajo sugerido para 5 días

| Día | Objetivo | Entregable | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir historia, wireframe, rutas y modelo de datos | Backlog + estructura base + repositorio | Ambos |
| 2 | Implementar navegación entre salas e inventario | Flujo jugable básico | Perfil full-stack 1 |
| 3 | Implementar puzles y persistencia | MVP con guardado | Perfil full-stack 2 |
| 4 | Pulido visual, panel admin y pruebas | Versión candidata a demo | Ambos |
| 5 | Demo final, README y retrospectiva | Entrega funcional y explicación técnica | Ambos |

# 9. Criterios de aceptación

La demo arranca con un único comando documentado.

Es posible completar la aventura de inicio a fin en menos de 10 minutos.

Los puzles validan correctamente aciertos y errores desde backend.

La partida se conserva tras cerrar y volver a abrir el navegador.

Existe una explicación clara del diseño técnico y de las decisiones tomadas.

# 10. Recomendaciones de supervisión

Pedir demo diaria de 10 minutos al cierre de jornada.

Exigir commits pequeños y frecuentes en lugar de una entrega final monolítica.

Valorar más la claridad arquitectónica y la ejecución básica sólida que el exceso de funcionalidades.

Mantener el arte y los recursos visuales simples; el foco debe estar en la lógica y la estructura.

# 11. Siguiente fase posible

Si el resultado es bueno, esta base puede evolucionar a: editor de escenas, carga dinámica de misiones, sistema de pistas asistido por IA, multiusuario local o versión educativa para formación interna.